ECHOES OF EXILE

Plano Completo de Desenvolvimento

Código · Design · MVP · Roadmap por Fase

Test com npm.cmd run pack:test

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Projeto | Echoes of Exile — Minecraft Bedrock Addon |
| Plataforma | Bedrock 1.21.0+ |
| Stack | TypeScript · Script API · Blockbench |
| Equipe | 2 desenvolvedores |
| Documento | Plano de Desenvolvimento v1.0 |

# Como Ler Este Documento

Este documento organiza todo o desenvolvimento do Echoes of Exile em etapas claras, separando as responsabilidades de Código e Design e destacando o MVP — a versão mínima jogável que valida o projeto.

| Faixa | Significado | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 🔵 CÓDIGO | Lógica de jogo, sistemas, APIs, scripts TypeScript | Dev Backend / Gameplay |
| 🟣 DESIGN | Modelos 3D, texturas, animações, UI, áudio, biomas | Dev Art / Game Design |
| 🟢 MVP | Entregável mínimo que precisa estar pronto para validar | Ambos — prioridade máxima |
| ⚪ PÓS-MVP | Conteúdo adicionado nas fases seguintes ao MVP | Planejado por fase |

# 🟢 MVP — Produto Mínimo Viável

Resumo atual do MVP - v0.1.28

Status: Release Candidate para solo. npm.cmd run check passou com 110 testes, JS syntax OK e JSON OK.

Implementado: portal Tier 1 com Portal Shard, Rochatus, ataques reutilizáveis, drops 6x Azurion + 20x Oricalum, dash double-jump custando 50 mana, HUD compacto, SaveSystem e reset MVP.

Pendente: validação manual com 2 jogadores para troca de alvo, foco em alvo com <=30% de vida máxima e recompensa para jogadores próximos.

O MVP é a versão mais enxuta do Echoes of Exile que entrega a experiência central de forma jogável e validável. Deve ser completado ao fim da Fase 1 do roadmap.

Critério de conclusão do MVP: 1 boss completo (Rochatus), 1 portal funcional, sistema de combate, atributos e HUD rodando sem crash. Status atual: Release Candidate solo validado; multiplayer local 2p pendente de playtest.

## MVP — Escopo de Código 🔵

| Sistema | O que entregar no MVP | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| EventBus | Barramento de eventos global (subscribe/publish) — base de todos os sistemas | 🔴 Crítico✅ |
| FSM de Boss | FSM reutilizável para IA de boss: IDLE -> COMBAT -> STAGGER -> DEAD, com estados auxiliares por boss | 🔴 Crítico |
| Combat Framework | Detecção de hit, aplicação de dano, cooldown de ataque do player | 🔴 Crítico |
| Sistema de Mana | Mana base 200 · regen 5/s · dash double-jump custa 50 mana | 🔴 Crítico |
| Save System (base) | Dynamic Properties: salvar level, XP, boss_killed[Rochatus] | 🔴 Crítico |
| Portal (1 tier) | Spawn do portal Tier 1 · ciclo ATIVO/SLEEP · colisão de ativação | 🔴 Crítico |
| HUD básico | HUD compacto no actionbar/sidebar: HP, MP e XP com barras curtas | 🔴 Crítico |
| Rochatus — IA completa | Rochatus — IA MVP completa com RollAttack, SpikeWaveAttack e QuakeAttack reutilizáveis | 🔴 Crítico |
| Sistema de XP/Level | Ganho de XP por kills · curva crescente · level cap 20 no MVP | 🟡 Alta |
| Multiplayer sync (base) | Multiplayer base: HP scaling e contratos automatizados; playtest manual 2p pendente | 🟡 Alta |
| 1 Magia (Dash) | Dash double-jump com custo de mana 50 e cooldown 2s; sem fallback por pena | 🟡 Alta |
| Animation Framework | Controlador base de animações via Animation Controllers + Molang | 🟡 Alta |
| Drop de Azurion | Drop de Rochatus via loot table: 6x Azurion e 20x Oricalum | 🟠 Média |
| Árvore de atributos (2) | Vitalidade e Força na Estátua de Deusa com menu funcional | 🟠 Média |

## MVP — Escopo de Design 🟣

| Entregável | O que entregar no MVP | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Rochatus — Modelo 3D | Modelo completo em Blockbench com hitbox correta | 🔴 Crítico |
| Rochatus — Texturas | Textura de pedra com espinhos, variação de dano (textura danificada) | 🔴 Crítico |
| Rochatus — Animações | idle · walk · attack_spin · attack_spike · attack_quake · stagger · death | 🔴 Crítico |
| Portal Tier 1 — Visual | Visual 2D do portal (partícula ou textura animada) em estilo dark fantasy | 🔴 Crítico |
| HUD — Layout | Wireframe e arte final das barras de HP, Mana, XP | 🔴 Crítico |
| Estátua de Deusa | Modelo 3D e textura (reuso possível de blocos + detalhes custom) | 🟡 Alta |
| Azurion — Item art | Ícone e textura do minério Azurion | 🟡 Alta |
| Arena — Caverna | Layout/estrutura da arena de Rochatus (estalactites, pedra, claustrofóbico) | 🟡 Alta |
| Música de Rochatus | Trilha de boss fight: dark/percussiva/tensa (1 faixa loop) | 🟠 Média |
| SFX base | Sons de: hit · death do boss · portal · level up · erro de mana | 🟠 Média |
| Paleta de linguagem visual | Definir cores de telegraph (amarelo), corrupção (vermelho), magia (dourado) | 🟠 Média |

## Critérios de Saída do MVP

- Boss Rochatus derrota o player em dificuldade desafiadora (sem ser trivial)

- Portal spawna corretamente no Tier 1 e abre a arena

- HUD compacto mostra HP, MP e XP no actionbar/sidebar sem bugs visuais

- Save persiste entre sessões (level + boss morto)

- Multiplayer: 2 jogadores ainda pendente de validação manual; cobertura automatizada parcial para targeting e recompensas

- Nenhum crash após 30 minutos de gameplay contínuo

# Fase 0 — Foundation (Pré-MVP)

Antes de qualquer conteúdo de jogo, a arquitetura base precisa estar sólida. Sem essa fase, todas as outras falham. Estimativa: 2–3 semanas.

## Código 🔵 — Fase 0

### Estrutura do Projeto

- Criar repositório GitHub com estrutura de pastas padrão de Bedrock Addon

- Configurar VSCode + Bridge + TypeScript (tsconfig, linter, build script)

- Definir convenção de nomenclatura de arquivos, entidades e eventos

- Setup de manifest.json com módulos @minecraft/server e @minecraft/server-ui

### Sistemas de Arquitetura

| Sistema | Descrição | Arquivo/Módulo |
| --- | --- | --- |
| EventBus | Pub/Sub global. Base de comunicação entre todos os sistemas | src/scripts/core/EventBus.ts |
| FSM Engine | Máquina de estados genérica reutilizável por todos os bosses | src/scripts/core/FSM.ts |
| TickManager | Controle de ticks: verificação de portais a cada 20 ticks, não todo tick | src/scripts/core/TickManager.ts |
| DirtyFlagSystem | Save só escreve quando flag marcada — evita I/O desnecessário | src/scripts/save/SaveSystem.ts |
| EntityRegistry | Registro de entidades ativas (bosses, portais) com coordenadas | src/scripts/bosses/base/BaseBossSystem.ts |

### Save System — Dynamic Properties Schema

| Propriedade | Tipo | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| modulo:player_stats | JSON string | { level, xp, attribute_points, attributes: { vit, str, spd, dex, mana_regen } } |
| modulo:boss_progress | JSON string | { killed: string[] } — IDs dos bosses derrotados |
| modulo:player_gear | JSON string | { accessories: string[], active_enchant: string ¦ null } |
| exile:portal_structures | JSON string | [{ dimensionId, location }] — estruturas de portal geradas para reset MVP |

## Design 🟣 — Fase 0

- Definir paleta de cores oficial do projeto (dark fantasy: preto, cinza, roxo, dourado)

- Criar moodboard de referência visual: Elden Ring, Solo Leveling, Dark Souls

- Definir escala de modelos 3D em relação ao personagem padrão do Minecraft

- Estabelecer padrão de resolução de textura (16x16 pixel art vs 32x32 HD)

- Criar template de skeleton base humanóide no Blockbench (idle · walk · run · death)

- Criar template de skeleton base quadrúpede (idle · walk · run · death)

- Criar wireframe da HUD principal (HP, MP, XP, acessório ativo); MVP usa actionbar/sidebar compacto

- Definir linguagem visual de cores: Amarelo = perigo, Vermelho = corrupção, Dourado = magia

# Fase 1 — MVP (Experiência Mínima Jogável)

Entregar o loop central: explorar -> portal -> boss -> loot -> evoluir. Status atual: MVP RC solo validado; próximo passo é Fase 2 / Tier 1 completo.

## Código 🔵 — Fase 1 (MVP)

| # | Tarefa | Depende de | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar EventBus com subscribe/publish/unsubscribe | Fase 0 - estrutura | [x] Feito |
| 2 | Implementar FSM Engine genérica (state, transitions, onEnter/onExit) | EventBus | [x] Feito |
| 3 | Combat Framework: hitbox detection, damage pipeline, cooldown de ataque | EventBus | [x] Feito |
| 4 | Sistema de Mana: pool base, regen/s, consumo, HUD update event | EventBus | [x] Feito |
| 5 | Sistema de XP + Level: ganho, curva crescente, cap 20, evento onLevelUp | EventBus | [x] Feito |
| 6 | Portal Tier 1: spawn, colisão de ativação, ciclo ATIVO/SLEEP (20 ticks) | TickManager | [x] Feito |
| 7 | Rochatus IA: FSM com estados IDLE, COMBAT, STAGGER, DEAD | FSM Engine + Combat | [x] Feito |
| 8 | Rochatus Ataque 1 — Rolamento: trajetória + hitbox em giro | Rochatus FSM | [x] Feito |
| 9 | Rochatus Ataque 2 — Espinhos: lançamento aéreo + lentidão (3s) ao cair | Rochatus FSM | [x] Feito |
| 10 | Rochatus Ataque 3 — Terremoto: spike do chão em raio, dano em área | Rochatus FSM | [x] Feito |
| 11 | Drop garantido de Azurion ao matar Rochatus | Rochatus FSM (DEAD) | [x] Feito |
| 12 | Save System: salvar level, XP, boss_killed ao matar boss e ao evoluir | DirtyFlagSystem | [x] Feito |
| 13 | HUD compacto — actionbar/sidebar com HP, MP e XP | Sistema de Mana/XP | [x] Feito |
| 14 | Magia Dash: consumo 50 mana, cooldown 2s, impulso na direção do movimento | Mana System | [x] Feito |
| 15 | Estátua de Deusa: menu ActionForm com Vitalidade e Força investíveis | XP/Level + EventBus | [x] Feito |
| 16 | Multiplayer sync: HP scaling e contratos automatizados; teste 2p manual pendente | Combat Framework | [~] Parcial |
| 17 | Animation Controller base: conectar estados FSM às animações via Molang | Rochatus FSM | [x] Feito |
| 18 | Testes: npm.cmd run check verde; solo validado; multiplayer 2p pendente | Todos acima | [~] Parcial |

## Design 🟣 — Fase 1 (MVP)

| # | Entregável | Ferramenta | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rochatus — Modelo 3D completo (corpo de pedra, espinhos visíveis) | Blockbench | [~] Placeholder/Parcial |
| 2 | Rochatus — Textura principal (pedra texturizada, espinhos metálicos) | Blockbench / Photoshop | [~] Placeholder/Parcial |
| 3 | Rochatus — Textura de dano (crack progression em 3 estágios de HP) | Blockbench / Photoshop | [~] Placeholder/Parcial |
| 4 | Rochatus — Animação: idle (respiração pesada, espinhos vibrando) | Blockbench Animator | [~] Placeholder/Parcial |
| 5 | Rochatus — Animação: walk/charge (rolamento, corpo girando) | Blockbench Animator | [~] Placeholder/Parcial |
| 6 | Rochatus — Animação: attack_spin (giro em alta velocidade) | Blockbench Animator | [~] Placeholder/Parcial |
| 7 | Rochatus — Animação: attack_spike (levantar e soltar espinhos) | Blockbench Animator | [~] Placeholder/Parcial |
| 8 | Rochatus — Animação: attack_quake (pisada, impacto no chão) | Blockbench Animator | [~] Placeholder/Parcial |
| 9 | Rochatus — Animação: stagger + death | Blockbench Animator | [~] Placeholder/Parcial |
| 10 | Portal Tier 1 — Visual (efeito de partícula ou textura animada, azul escuro) | Blockbench / Particle Editor | [x] Feito |
| 11 | Arena de Rochatus — Layout da caverna (estrutura via Structure Block) | Minecraft Editor / NBT | [~] Placeholder/Parcial |
| 12 | HUD — MVP compacto em actionbar/sidebar; UI JSON final fica para polish | Figma / Photoshop → UI JSON | [x] Feito MVP |
| 13 | Estátua de Deusa — Modelo 3D (estátua feminina estilizada, escala 3 blocos) | Blockbench | [~] Placeholder/Parcial |
| 14 | Azurion — Ícone de item e textura de bloco de minério | Blockbench / Photoshop | [x] Feito |
| 15 | Música de Rochatus — Boss theme (percussão pesada + cordas graves, loop 3 min) | DAW (FL Studio / LMMS) | [~] Placeholder/Parcial |
| 16 | SFX: hit genérico, morte de boss, ativação de portal, level up, mana vazia | DAW / Freesound (licensiado) | [~] Placeholder/Parcial |

# Fase 2 — Tier 1 Completo

Completar os 4 bosses do Tier 1, sistema de atributos completo, artesanato e mapa de portais. Estimativa: 3–4 semanas.

## Código 🔵 — Fase 2

| Tarefa | Detalhes Técnicos |
| --- | --- |
| 3 bosses restantes do Tier 1 | Verme do Deserto (mergulho subterrâneo, hitbox de ferida), Garras-de-Cinza (Uivo + invocação de lobos), Cavaleiro Sagrado (dano só frontal — validação de ângulo via rotação da entidade) |
| Árvore de atributos completa | Todos os 5 atributos (Vit, Str, Spd, Dex, Mana Regen) com fórmulas de escala no menu da Estátua |
| Sistema de tier de portais | Travamento: Tier 2 só spawna após todos os 4 bosses do Tier 1 estarem em boss_progress.killed |
| Encantamento Antigravidade | Speed I por 20s, cooldown 10s, custo 50 mana, 1 ativo por vez |
| Artefato: Mapa do Exílio | Craft (4 papéis + 1 bússola + 4 Azurion) e reveal de portais no raio do jogador |
| Artefato: Contos do Exílio | Livro com dicas de bosses — UI de leitura via ActionForm paginado |
| Sistema de crafting da Forja | Forja craftável (pedregulho + ferro), minigame de temperatura para bonus |
| Oricalum — Efeito passivo | Armadura de Oricalum aplica Espinhos em mobs que atacam o jogador |
| Multiplayer — Tier unlock global | 1 jogador derrota boss → unlock de tier para TODOS no mundo via Dynamic Property |
| Balanceamento Tier 1 | Ajuste de HP e dano de todos os 4 bosses após sessões de playtest |

## Design 🟣 — Fase 2

| Boss / Sistema | Entregáveis de Design |
| --- | --- |
| Verme do Deserto | Modelo segmentado (corpo dividido) · Textura de areia/quitina · Anims: burrow, emerge, bite, jump_impact · Arena de deserto |
| Garras-de-Cinza | Lobo gigante com pelo pedra-cinza · Textura de pele endurecida · Anims: charge, howl, bite_spin · Arena de floresta densa |
| Cavaleiro Sagrado | Modelo humanoide em armadura pesada · Escudo nas costas (toggle visual) · Anims: spin_slash, 3-hit combo · Arena superfície terrena |
| Oricalum — Arte | Bloco de minério Oricalum (pedra vermelha metálica) · Set de armadura (capacete, peitoral, calça, botas) · Porrete exclusivo |
| UI — Menu de Atributos | Arte final do menu da Estátua (5 atributos, barras de progresso visuais, design sombrio) |
| Música + SFX Tier 1 | Trilhas individuais para Verme, Garras-de-Cinza e Cavaleiro Sagrado · SFX de: investida, uivo, choque de espada |
| Arenas Tier 1 | Estrutura de arena para cada boss: Floresta (Garras), Deserto (Verme), Campo aberto (Cavaleiro) |

# Fase 3 — Tiers 2 e 3 + Missão da Catedral

9 bosses novos, sistema de Parry, Ritual de craft, Missão da Catedral, bosses voadores e cutscenes de boss. Estimativa: 5–6 semanas.

## Código 🔵 — Fase 3

- Sistema de Parry: janela de timing validada via System.run (mitiga latência ~100ms) — cancela dano e concede Haste I por 5s

- Magia: Pulo Duplo (30 mana, cooldown 6s) — detecção de pulo no ar

- Encantamentos: Bênção do Cavaleiro, Cura Divina, Canção de Asgard — cooldown compartilhado de 1 min

- AI de bosses voadores: Rainha das Valquírias e Valquíria Corrompida (Pathfinding aéreo, dive attacks)

- Sistema de Ritual: craft no chão via item Giz (cera de abelha + quartzo) — animação + craft garantido

- Missão da Catedral: 3 fases (Horda, Portal, Tribunal de Pedra) com validação de ordem de pedestais

- Minério Solvaris: armas com efeito Chamuscada (fire damage passivo on-hit)

- Minério Vhaltrita: armadura aplica buff Vigor ao usuário

- Minério Nythera: drop de Ztroz, armas com chamas poderosas (dano alto + DoT)

- Minério Asterita: armadura com resistência a chamas — efeito passivo de Fire Resistance

- Escudo de Asgard: item de boss com lógica de Parry específico — integração com Parry System

- Cutscene Director v1: script central para câmera, fog e música — parâmetros por boss

- Sistema de corrupção global (Capítulos 1→3): fog progressivo, darkening, clima dinâmico

## Design 🟣 — Fase 3

| Boss | Entregáveis |
| --- | --- |
| Cérbero | 3 cabeças conectadas ao modelo base quadrúpede · Textura chamusada (fogo) · Anims herdadas de quadrúpede + fire_breath · Arena Nether |
| Minotauro Chefe | Modelo humanoide gigante (1.5x escala) + machado · Fase 2 visual (olhos vermelhos, aura vermelha a 70% HP) · Anims: dash_swing, kick, fury_mode · Arena Dark Forest |
| Rainha das Valquírias | Modelo voador feminino + lança + escudo · Anims: fly, dive, shield_throw, feather_burst, queda_poderosa · Ilhas flutuantes como arena |
| Dama de Ferro | Esfera de metal com espinhos retráteis · Anims: roll, fall_impact, disappear, reappear · Arena montanhosa |
| Gênio da Lâmpada | Figura etérea saindo de lâmpada árabe · Cutscene de entrada · Anims: summon, throw_lamp, death_wish (canal) · Deserto |
| Pescador de Almas | Idoso encurvado + lanterna + âncora gigante · Anims: blind_flash, anchor_throw, anchor_sweep · Arena de pântano |
| Valquíria Corrompida | Reuse do modelo base da Rainha + textura corrompida (roxo/preto) + martelo · Anims: hammer_sky, lightning_field, dive_kick |
| Demônio Ztroz | Demônio estilizado (chifres, corpo negro com chamas) · Anims: summon_servants, magic_circles, crit_lunge · Arena Nether |
| Titã de Lava | Golem colossal de rocha fundida · Anims: lava_ball, lava_punch, dive_emerge · Arena de vulcão |
| UI — Catedral | Arte dos pedestais (Chama/Ordem/Abismo), tela de falha (vermelho), tela de sucesso (dourado) |
| Cutscenes v1 | Direção de câmera para 2–3 bosses (Rainha, Gênio da Lâmpada pelo menos) |
| Música Tier 2–3 | 9 trilhas de boss fight individuais + tema da Catedral |

# Fase 4 — Endgame (Tiers 4 e 5)

7 bosses finais, New Game+, corrupção global completa, clima dinâmico e cutscene final. Estimativa: 4–5 semanas.

## Código 🔵 — Fase 4

- Golem Mecânico: Fase 2 (buff de cura ao receber Punho Ejetor abaixo de 50% HP), torretas autônomas via entidade auxiliar

- Esfinges Gêmeas: ataques combinados (COMBINED) requerem sincronização de FSM de 2 entidades

- Hydra: HP por cabeça, mecânica de morte por fogo (somente fire weapons matam cabeças)

- Leviathan: combate aquático, pathfinding subaquático, drop de Nexílio

- Dragão Arathos: mecânica de Blood Drain (remove 30% HP, recuperável), pathfinding de dragão (voador + terrestre)

- Lich: invocação de horda de zumbis customizados, ondas de lentidão em expansão radial

- Gigante Etéreo: física de arremesso ambiental (mover blocos via código como projéteis)

- New Game+: reset completo (itens, level, mundo) com +20% HP nos bosses — flag na Dynamic Property

- Corrupção global Capítulos 4–5: mobs vanilla +20% mais fortes, fog máximo, céu violeta permanente

- Cutscene final: sequência de câmera voando sobre portais se apagando + narração em inglês

- Balanceamento global: revisão de HP e dano de todos os 20 bosses com base em dados de playtest

## Design 🟣 — Fase 4

| Boss / Sistema | Entregáveis |
| --- | --- |
| Golem Mecânico | Modelo industrial (engrenagens visíveis, vapor) · Visual de Fase 2 (peça quebrada, núcleo exposto) · Torretas como entidade separada com modelo |
| Esfinges Gêmeas | Dois modelos idênticos de esfinge egípcia · Anims: pisão, rajada_espiral, tornado_combinado, miragem (teleport visual) |
| Hydra | Corpo central + 3 cabeças articuladas (armature separada) · Visual de cabeça morta (textura preta, sem movimento) |
| Leviathan | Criatura marinha colossal (modelo de leviatã) · Anims: investida, giro_cauda, tinta_preta (partícula de névoa negra) · Bioma de oceano profundo |
| Dragão Arathos | Modelo original completo (asas articuladas, cauda, garra) · Blood Drain VFX (partícula de sangue drenando) · Anims: roar, abocanhada, dive, rabada |
| Lich | Figura esquelética em manto com cajado brilhante · Anims: summon, decay_ray, time_wave · Ambiente sombrio (fog máximo) |
| Gigante Etéreo | Modelo colossal (5–6 blocos de altura) transparente/etéreo · Anims: environmental_throw (partículas de pedra/tronco), wind_stomp, wind_slash |
| Minérios Tier 4–5 | Arte de blocos e itens: Krysalto (cristal roxo), Drakyl (metal negro), Nexílio (azul abissal), Zerônix (ouro etéreo) |
| Sets de armadura Tier 4–5 | Arte completa dos 5 sets: Krysalto · Drakyl · Nexílio · Zerônix (capacete, peitoral, calça, botas, armas) |
| Cutscene Final | Sequência de câmera animada: portais se apagando em sequência, fog sumindo, céu clareando |
| Música Tier 4–5 | 7 trilhas de boss fight individuais + tema da cutscene final (épico/conclusivo) |
| Itens de boss | Arte de todos os 6 itens de boss (Dente de Basilisco, Escudo de Asgard, Braçadeira, Escama, Marca do Berserk, Coroa do Rei) |

# Fase 5 — Polish e QA Final

Refinamento de performance, UX, balanceamento final, partículas, som e QA completo. Estimativa: 2–3 semanas.

## Código 🔵 — Fase 5

- Otimização de multiplayer: revisão completa de sincronização, testes com 4 jogadores

- Performance: profiling de ticks, redução de partículas em cenas pesadas, verificação de memory leaks

- Dirty Flag audit: garantir que nenhum sistema faça writes desnecessários

- Sleep Mode de portais: auditoria do sistema de desativação por distância

- Revisão de todas as Dynamic Properties: consistência de schema, migração se necessário

- Guia do Viajante: ActionForm com texto e imagens entregue no primeiro login

- Revisão de todos os cooldowns, custos de mana e janelas de parry com dados de playtest

## Design 🟣 — Fase 5

- Revisão e polish de todas as animações: suavização de transições, correção de clipping

- Partículas modulares: padronização de cor/duração/intensidade para fogo, Anti-Ethernano e corrupção

- Áudio: mixagem final de todas as trilhas, volume de SFX vs música, loop points

- UI/UX: revisão de legibilidade do HUD em diferentes resoluções de Bedrock

- Linguagem visual: auditoria de consistência (amarelo=perigo, vermelho=corrupção, dourado=magia)

- Cutscenes: polish de câmera, sincronização de fog e música nas transições

- QA: playthrough completo do início ao fim (boss 1 ao 20) em solo e multiplayer (2–4 jogadores)

# Visão Geral do Roadmap

| Fase | Nome | Código | Design | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Foundation | EventBus, FSM, TickManager, Save Schema, Git setup | Moodboard, templates de skeleton, paleta visual, wireframe HUD | 2–3 sem |
| Fase 1 | MVP ✅ | Rochatus IA completa, Portal Tier 1, Combat, Mana, XP, HUD compacto, Save, reset MVP, solo validado; multiplayer 2p pendente | Rochatus (modelo+tex+anims), Portal visual, HUD arte, Estátua, Azurion, Música Rochatus | 3–4 sem |
| Fase 2 | Tier 1 | 3 bosses (Verme, Garras, Cavaleiro), Atributos completos, Crafting, Oricalum passivo, Tier unlock | Modelos+anims dos 3 bosses, Oricalum set, UI atributos, Arenas, Músicas Tier 1 | 3–4 sem |
| Fase 3 | Tiers 2–3 | Parry, Pulo Duplo, 9 bosses, Ritual, Missão Catedral, Corrupção global, Cutscene Director | 9 bosses (modelos+tex+anims), Catedral UI, Cutscenes, Músicas Tier 2–3 | 5–6 sem |
| Fase 4 | Endgame | 7 bosses, New Game+, Corrupção máxima, Cutscene final, Balanceamento global | 7 bosses, Minérios/sets Tier 4–5, Itens de boss, Cutscene final, Músicas Tier 4–5 | 4–5 sem |
| Fase 5 | Polish | Otimização, multiplayer 4p, Dirty Flag audit, Guia do Viajante, cooldown review | Polish de anims, partículas modulares, mixagem de áudio, QA completo | 2–3 sem |

# Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Scope creep no conteúdo | Alto | Fases delimitadas. Sem adicionar boss/sistema fora do GDD sem decisão de equipe. |
| Performance no Bedrock | Alto | Sleep mode de portais, tick control (20 ticks), limite de partículas, Dirty Flags. |
| Gargalo de animações | Alto | Herança de skeletons elimina ~60% do trabalho. Bosses prioritizados pelo skeleton mais próximo. |
| Bugs de multiplayer | Médio | Contratos automatizados para targeting/recompensas; playtest 2p como gate antes de declarar multiplayer validado. |
| Balanceamento tardio | Médio | Aceitável — balanceamento iterativo na Fase 4 após conteúdo completo. |
| Asset de arte atrasado | Médio | Placeholder (bloco colorido) para código avançar. Arte finalizando em paralelo. |
| Cutscene complexidade | Baixo | Cutscene Director centralizado — sem hardcode por boss. Câmera paramétrica. |